ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено

приказом директора

МОУ Ишненской СОШ

№ 181 о.д. от 14.11.2019 г.

План мероприятий «дорожная карта»

по созданию и функционированию

Центра «Точка роста»

в МОУ Ишненской СОШ

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Издание приказа «О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей» | приказ | 14.11.19 | директор Федотова Л.А. |
| 1.2. | Разработка и утверждение НПА: - положения о деятельности Центра Положение о Центре в соответствии с методическими рекомендациями -плана мероприятий по созданию и функционированию Центра -медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра | Положение Дорожная карта Медиа-план | 14.11.19 | заместитель директора Клюева Н.В. |
| Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1. | Выбор помещений в соответствии с методическими указаниями | приказ | до 15.11.19 | директор Федотова Л.А. зам. директора Клюева Н.В. |
| 2.2. | Согласование типового дизайн- проекта Центра | дизайн-проект | до 10.12.19 | зам. директора Клюева Н.В |
| 2.3. | Согласование типового проекта зонирования Центра | проект | до 10.12.19 | зам. директора Клюева Н.В |
| 2.4. | Подготовка информации об объемных операционных расходах на функционирование центров по статьям расходов | смета | до 25.11.19 | директор Федотова Л.А. зам. директора Клюева Н.В |
| 2.5. | Подача заявки на изготовление проектно-сметной документации | заявка | 20.12.19 | директор Федотова Л.А. |
| 2.6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | --------------- | дата уточняется | директор Федотова Л.А. |
| 2.7. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Положительное заключение | январь-март 2020 | директор Федотова Л.А. |
| 2.8. | Размещение извещения о проведении закупок, товаров, услуг | план-график | 1 этап: январь 2020 2 этап: март 2020 | директор Федотова Л.А. |
| 2.9. | Начало ремонта, закупка оборудования | договора, контракты | май-июнь 2020 | директор Федотова Л.А. |
| 2.10. | Проведение ремонтных работ в помещениях | -------------- | июнь-август 2020 | директор Федотова Л.А. |
| 2.11. | Окончание ремонта помещений/установка мебели, оборудования/приемка | -------------- | до 31.08.2020 | директор Федотова Л.А. |
| Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | ноябрь 2019- апрель 2020 | зам. директора Клюева Н.В. зам.директора Пелевина Т.З. (по согласованию) |
| 3.2. | Комплектование Центров кадрами в соответствии с требованиями | трудовые договоры | февраль- март 2020 г. | директор Федотова Л.А. зам. директора Клюева Н.В. |
| Информационное сопровождение |
| 4.1. | Стар набора детей/рекламная кампания | согласно медиа-плану | сентябрь 2020 г. | зам. директора Клюева Н.В. |
| 4.2. | Информационное сопровождение о реализации проекта | страничка на сайте школы, посты в новостной ленте согласно разработанному медиа-плану | Февраль 2020/ ежемесячно | зам. директора Клюева Н.В. |
| 4.3. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | приказы о зачислении учащихся | сентябрь 2020 г. | зам. директора Клюева Н.В. |
| 4.4. | Открытие Центра в единый день открытий Информационное освещение в СМИ | фото/ видео материалы/ публикации в СМИ/ пост релизы на сайте/соц.сети | сентябрь 2020 г. | зам. директора Клюева Н.В. |
| 4.5. | Поддержание интереса к Центру, информационное сопровождение | медиа-план | октябрь- декабрь 2020 г. | зам. директора Клюева Н.В. |